Ожидание и реальность.

# Ожидание
Крупная организация с чётко поставленными процессами.

# Реальность
Стихийно сложившаяся и неохотно меняющаяся технология разработки, потому что те, кто может что-то изменить, не хочет этого делать, т.к. им и так норм. Технология давно не отражает вызовов времени, не обеспечивает высокую продуктивность и качество. Такое ощущение, что она сложилась в результате перенятия неудачного опыта неудачных стартапов, из которых пришли разработчики. Технология явно выстроена не по науке, имеет недостаточно обратных связей, имеет перекосы и узкие горлышки.

Отсутствие эффективных инструментов управления. А ведь даже скрипт, который можно написать на коленке за несколько вечеров, сделает работу проджект менеджеров лучше и быстрее, и избавит от рутины технических руководителей и руководителей проектов, повысит управляемость системы, увеличит комфортность работы всех участников разработки. Если у разработчика спрашивают срок проекта – то что-то не так в системе управления разработкой. Срок проекта в 21 веке должен вычисляться автоматически, учитывая все задачи и взаимосвязи этого проекта и запущенных или планирующихся других проектов в компании, а так же отпуска, производственные циклы, планы выпусков и другие факторы. Наш ведущий планерок разработки совсем не понимает о какой сложности вычислений идёт речь, когда предлагает это делать на бумажке? В одной только мобильной разработке сотня разработчиков, десятки одновременных проектов, и исполнители имеют в планах по десятку проектов. При такой огромной связанности ручное пересогласование сроков – это просто ад, и просто чудовищно низкая гибкость системы управления. Нельзя по щелчку пальцев поменять список приоритетов проектов из-за изменившихся внешних условий.

Все пляшут вокруг сроков. Проект надо запустить в срок – запустят, вот только без проработанных бизнес процессов, без нормального ТЗ, без тест плана. Рисуют срок и трудозатраты такие, чтобы запустить проект, а не вычисленные по науке. В итоге не успевают сдать в срок проект, а надо уже запускать другой проект в срок. И так по кругу. В итоге планы, дедлайны и проекты сдаются с помощью жульничества. А ведь система мотивации по науке должны быть построена на точно измеряемых величинах, которые невозможно подделать. Сейчас получается, что кто быстрее влил по проекту своё недоделанное говно в RC, вынудив смежников доделывать всё по ошибкам, тот молодец и вообще успешный менеджер.

Тестирование подчинено разработке и не может запретить влить опасные правки. Контроль качества подразумевает заслон RC веток от разрушающих правок. Т.е. тестироваться готовые фичи должны до вливания в RC, а сейчас по факту, массово происходит разработка прямо в RC и документооборот разработки прямо на это и заточен. При таком подходе повысить качество просто технически невозможно. Контроль качества должен решать можно ли вливать правки в RC, а не руководители проектов, которые алчно заинтересованы в том, чтобы влить в срок, а не влить качественно реализованную фичу.

Вместо развития эффективных инструментов управления разработкой развивается только карательная система. Комфортности это не добавляет, эффективности тоже. Почему выбрана такая стратегия – непонятно. Является мощным фактором отрицательного отбора в компании.

Смешанная продуктовая и производственная иерархия. Физиков подчинили лирикам. Тут вообще без комментариев.

Не обучают управленцев теории управления. Технические руководители и ведущие программисты не проверяются при приеме и аттестации на знание теории управления и не обучают в дальнейшем. Из-за чего у всех участников разработки различные понимания процессов, что приводит к конфликтам и низкой продуктивности. Почему-то технические руководители считают своими обязанностями только запуск и сдачу проекта, а не управление проектом от и до.

Не смотря на всё это, Тензор пока что лучшая компания, в которой я работал:)
2023-07-13, Михалёв М.А.